吕梁学院

建筑装饰工程施工合同

合同编号：

项目名称：

承办部门：

吕梁学院

吕梁学院建筑装饰工程施工合同

发 包 方（简称甲方）：  吕梁学院

承 包 方（简称乙方）：

合同编号：(说明：由合同管理中心编写)

按照《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，结合本工程具体情况，达成如下协议。

第一条  工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3承包范围：

1.4承包方式：

1.5工期：本工程自     年    月    至     年    月   日，工期       天。

1.6工程质量：

1.7签约合同价（人民币）：

第二条  甲方工作

2.1开工前     天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派           为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3委托         监理公司进行工程监理，监理公司任命XX        为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方    份。

2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作	。

第三条  乙方工作

3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，根据施工图向甲方提供XXX等有装饰要求的部位进行装饰效果图设计，并拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2指派         为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题与周围单位（住户）的关系。

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条  关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第五条  关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方提出验收申请，甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

5.4乙方要按照设计、规范、和样品的要求采购工程所需的材料，并提供产品合格证明。主要材料选用中等以上档次，并在采购前得到甲方代表认可，在材料设备到货24小时前通知甲方代表验收。对与设计、规范、和样品的要求不符的产品，甲方代表应提出禁止使用，由乙方按甲方代表要求的时间运出现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延。

5.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.6工程竣工后，乙方应通知招标单位和甲方验收，自接到验收通知  日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

第六条  关于工程价款及结算的约定

6.1本工程合同价款采用固定价格。以中标通知书的中标价为准。

6.2本合同生效后，甲方根据工程进展的具体情况分    次按一定的比例支付工程款。

| 拨款分 次进行 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 工程竣工结算后 | 付清余款 |  |

6.3工程竣工后，乙方将有关资料送交采购机构和甲方，同时向甲方交付签约合同价  3%  的质量保证金。缺陷责任期为2年，自项目验收合格并交付甲方之日起算。缺陷责任期满扣除应由乙方承担的质保费用后剩余质保金无息退还。

第七条  关于材料供应的约定

7.1本工程由乙方采购材料，主要材料在采购前，应取得甲方代表的认可，未经甲方代表认可的主要材料或不符合质量、环保要求以及规格、型号有差异的材料（经甲方代表同意替代的材料除外），应禁止使用。若已使用，须进行拆除返工，对工程造成的损失由乙方负责。

7.2 乙方采购材料前，应提供样品由甲方选定。

第八条  有关安全生产和防火的约定

8.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

8.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第九条  奖励和违约责任

9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方  元。

9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方      元的违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方       元，作为奖励。

9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

9.4甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

9.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.6未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

9.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十条  争议或纠纷处理

10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向发包方所在地管辖人民法院处理。

第十一条  附则

12.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

12.2本合同一式五份，承包单位执三份，建设单位执一份，相关部门备案一份。

12.3本合同自签字之日起生效，履行完成后自动终止。

12.4下列文件为本合同不可分割的部分

（1）本合同协议书；

（2）招标文件及补充通知；

（3）中标通知书；

（4）投标文件及工程预算书；

（5）双方协商同意的变更纪要、协议；

（6）标准、规范和有关技术文件；

（7）其他有关文件

发包人（章）：                        承包人（章）：

法人代表：                           法人代表：

委托代理人：                         委托代理人：

地 址：                              地 址：

电 话：                              电 话：

开户银行：                           开户银行：

账 号：                              账 号

日 期：    年    月    日            日 期：    年    月   日